به نام خدا

فهرست پروژه های انجام شده توسط شهرداری گرمسار واقع در

بافت فرسوده

- سرویس بهداشتی 6 چشمه پارک راه آهن(دانشجو)

- احداث پارک بانوان خیابان معلم داخل پارک شادی

- بازسازی و جداره سازی محله قدیمی شهدا جنب آب انبار

- بازسازی و بهسازی پیاده روها و نهر قدیمی بلوار آیت اله کاشانی

- بازسازی و بهسازی پیاده روها و نهر قدیمی خیابان شهید طالقانی

- بازسازی و بهسازی پیاده روها و نهر قدیمی خیابان کشاورز

- بازسازی و بهسازی آسفالت و جدول کوچه شهید حیدری در خیابان تختی

نام پروژه:

تکمیل احداث سرویس بهداشتی 6 چشمه  پارک راه آهن(دانشجو)

محل اجرا: بلوار شهید سلیمانی ،جنب دانشگاه پیام نور

شماره و تاریخ قرارداد: 31100-28/11/1402

تاریخ تحویل موقت:9/1/1403

مبلغ قرارداد:3،581،558،147 ریال

متراژ تقریبی کار : 40 مترمربع

دستگاه اجرایی و دستگاه نظارت : شهرداری گرمسار

پیمانکار: محمدعلی گلینی

نام پروژه:

احداث پارک بانوان خیابان معلم(شیلات) داخل پارک شادی

محل اجرا: پارک شیلات واقع در خیابان معلم

شماره و تاریخ قرارداد:7690-28/03/1402

مبلغ قرارداد:198،777،782،777 ریال

متراژ تقریبی کار : 12500 مترمربع

دستگاه اجرایی و دستگاه نظارت : شهرداری گرمسار

پیمانکار: شرکت توسعه تحکیم اساس

درصد پیشرفت فیزیکی کار:60 درصد

نام پروژه:

بازسازی و جداره سازی محله قدیمی شهدا جنب آب انبار

محل اجرا: میدان امام خمینی (ره) ،جنب آب انبار قدیمی

شماره و تاریخ قرارداد:13639-29/05/1402

مبلغ قرارداد:8،932،749،258ریال

دستگاه اجرایی :اداره کل راه وشهرسازی استان سمنان

دستگاه نظارت : شهرداری گرمسار

پیمانکار: محمدعلی ناظری

درصد پیشرفت فیزیکی کار:100 درصد

تاریخ تحویل موقت: 30/10/1402

متمم قرارداد:33341 مورخ 20/12/1402

مبلغ:9،097،395،691 ریال

نام پروژه:

بازسازی و بهسازی پیاده راه ها و نهر قدیمی بلوار آیت اله کاشانی

محل اجرا: بلوار آیت اله کاشانی حد فاصل میدان امام خمینی تا میدان استاندارد

شماره و تاریخ قرارداد:8761-10/12/1401

مبلغ قرارداد:42،730،455،996ریال

دستگاه اجرایی :شهرداری گرمسار

دستگاه نظارت : شهرداری گرمسار

پیمانکار: شرکت آریوبنای پارمیس

درصد پیشرفت فیزیکی کار:100 درصد

تاریخ تحویل موقت: 29/10/1402

نام پروژه:

بازسازی و بهسازی پیاده راه ها و نهر قدیمی خیابان طالقانی

محل اجرا: خیابان طالقانی ،حدفاصل خیابان مبارزان تا میدان معلم

شماره و تاریخ قرارداد:2233-31/01/1402

مبلغ قرارداد:11،441،364،695ریال

دستگاه اجرایی :شهرداری گرمسار

دستگاه نظارت : شهرداری گرمسار

پیمانکار: شرکت عطاگستر ارگ

متراژ تقریبی: طول خیابان220 متر

درصد پیشرفت فیزیکی کار:100 درصد

تاریخ تحویل موقت: 29/10/1402

نام پروژه:

بازسازی و بهسازی پیاده راه ها و نهر قدیمی خیابان کشاورز

بازسازی و بهسازی 	آسفالت و جداول کوچه شهید حیدری خیابان تختی